T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 3 — Kurulum, Mimari ve Veri Modeli

| Öğrenci | İhsan Katkat |
| --- | --- |
| Numara | 251161036 |
| Proje (Kod/Ad) | P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım |
| Hafta No | 3 — Kurulum, Mimari ve Veri Modeli |
| Tarih | 09.10.2026 |
| Geliştirilen modül | Proje iskeleti ve depo yapısı |
| GitHub deposu | Tek depo (Hafta 3–5) |

# 1. Bu hafta tamamlanan işler

| Görev (haftalık plandan) | Durum | Kanıt |
| --- | --- | --- |
| Teknoloji yığını ve geliştirme ortamının kurulumu | Tamam | Python 3.12 ve Git kuruldu; Tkinter ve SQLite Python'un standart kütüphanesinde. |
| Boş proje iskeleti ve katmanlı klasör yapısı | Tamam | backend/ (models, services, data) ve frontend/; python main.py ile açılan çalışan pencere. |
| GitHub deposu, .gitignore ve README taslağı | Tamam | README.md, .gitignore, .env.example |
| ER diyagramı: malzeme, bağış, ihtiyaç noktası, dağıtım kaydı | Tamam | docs/ER-Diyagrami.md, docs/er-diyagrami.svg (11 tablo) |
| Mimari şema | Tamam | docs/Mimari.md, docs/mimari-sema.svg |

- ER diyagramındaki her tablo backend/models/entities.py içinde bir dataclass olarak tanımlandı.

- İskelet için 3 birim testi yazıldı (python -m unittest).

# 2. Haftalık kontrol kriterleri

✔  Depo erişilebilir ve düzenli.

✔  ER diyagramındaki varlıklar ve ilişkiler doğru: 1-N ve N-N ilişkiler, ara tablolar, birincil ve yabancı anahtarlar.

✔  Mimari katmanlar tanımlı: Sunum → İş → Veri ve ortak Varlık katmanı.

# 3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

| # | Karşılaşılan sorun | Uygulanan çözüm |
| --- | --- | --- |
| 1 | .gitignore içindeki data/ kuralı, veritabanı klasörünün yanında backend/data kod paketini de dışarıda bırakıyordu. | Kural /data/ yapıldı; yalnızca kök klasördeki veritabanı dosyası hariç tutuluyor. |
| 2 | Bilgisayarda Python, Git ve diğer geliştirme araçları kurulu değildi. | Python 3.12 ve Git winget ile kuruldu; ek paket gerektirmeyen Tkinter + SQLite seçildi. |

# 4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Claude; mimari ve klasör yapısı önerisi, ER diyagramı için varlık/ilişki önerisi ve iskelet kod için kullanıldı. Teknoloji (Python masaüstü) ve depoyu frontend/backend olarak ayırma kararını ben verdim. Doğrulama: uygulamanın açıldığı ve 3 testin geçtiği kontrol edildi. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 1–3.

# 5. Sonraki hafta planı

- SQLite şema scripti: tablolar, birincil/yabancı anahtarlar, kısıtlar ve indeksler.

- Sentetik (uydurma) örnek veri.

- CRUD veri erişim (repository) sınıfları.

# 6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

- GitHub deposu: klasör yapısı, README, .gitignore.

- python main.py → ana pencere; menüden bir modüle tıklayınca "X. haftada geliştirilecek" sayfası.

- docs/er-diyagrami.svg → varlıklar ve ilişkiler.

- docs/mimari-sema.svg → katmanlar ve bağımlılık yönü.

# 7. Ekler

## 7.1 Ekran görüntüleri

Şekil 1. Hafta 3 — çalışan boş iskelet: ana panel ve modül takvimi

## 7.2 Commit bağlantıları

| Commit | Açıklama |
| --- | --- |
| be91e82 | chore: proje kurulumu (.gitignore, README, requirements, .env.example) |
| 673e281 | backend: varlık katmanı - ER tablolarının dataclass karşılıkları |
| ed889dc | backend: ayarlar, veri erişim (SQLite bağlantısı) ve iş katmanı iskeleti |
| b4fbd76 | frontend: Tkinter ana pencere iskeleti ve başlangıç noktası |
| 99c03f3 | test: backend iskelet birim testleri |
| a2eb8ce | docs: ER diyagramı ve mimari şema (frontend/backend ayrımı) |
| 4e1ee30 | docs: hafta 3 ilerleme raporu, AI kullanım günlüğü, sözlü hazırlık, ekran görüntüsü |