T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 4 — Veritabanı Tasarımı ve Veri Erişim Katmanı

| Öğrenci | İhsan Katkat |
| --- | --- |
| Numara | 251161036 |
| Proje (Kod/Ad) | P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım |
| Hafta No | 4 — Veritabanı Tasarımı ve Veri Erişim Katmanı |
| Tarih | 09.10.2026 |
| Geliştirilen modül | Veritabanı ve veri erişim katmanı (backend) |
| GitHub deposu | Tek depo (Hafta 3–5) |

# 1. Bu hafta tamamlanan işler

| Görev (haftalık plandan) | Durum | Kanıt |
| --- | --- | --- |
| Tabloların oluşturulması (migration veya script) | Tamam | 001_ilk_sema.sql ve migrasyonlari_uygula(): sürüm tablosu, her dosya tek transaction. |
| İlişkiler, kısıtlar ve indeksler | Tamam | 11 tablo; PK/FK (RESTRICT/CASCADE), NOT NULL, UNIQUE, CHECK; 15 indeks. |
| Örnek/sentetik veriyle doldurma | Tamam | backend/data/ornek_veri.py; python -m backend.data.kurulum --ornek-veri |
| Temel CRUD veri erişim fonksiyonları | Tamam | backend/data/repositories/: TemelRepository, 10 tablo repository'si ve StokRepository. |

- Backend: OzetServisi ana panel sayılarını repository'lerden topluyor.

- Frontend: Ana panelde veritabanından gelen 5 özet kartı (malzeme çeşidi, depo, ihtiyaç noktası, bekleyen talep, kritik stok).

- Testler: 16 yeni test (migration, CRUD, tip dönüşümü, upsert, 5 kısıt ihlali, CASCADE, transaction geri alma). Toplam 19 test, hepsi geçiyor.

# 2. Haftalık kontrol kriterleri

✔  İlişki ve kısıtlar çalışıyor (sorgu_ornekleri bölüm 7 ve tests/test_veritabani.py).

✔  CRUD işlemleri sorunsuz (sorgu_ornekleri bölüm 6 ve CrudTestleri).

✔  Sentetik veri KVKK'ya uygun: anonim adlar, 0555 000 00 NN telefonları, example.com e-postaları.

# 3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

| # | Karşılaşılan sorun | Uygulanan çözüm |
| --- | --- | --- |
| 1 | SQLite'ta yabancı anahtar kontrolü varsayılan olarak kapalı. | Her bağlantıda PRAGMA foreign_keys = ON; testte doğrulanıyor. |
| 2 | executescript() kendi başına transaction açmıyor; hatalı bir migration yarım şema bırakabilirdi. | Migration metni BEGIN; … COMMIT; ile sarıldı; hata olursa rollback(). |
| 3 | Enum ve tarih alanları SQLite'ta metin/sayı olarak saklanıyor. | TemelRepository dataclass tip bilgisine bakarak okurken otomatik dönüştürüyor. |

# 4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Claude; SQLite şeması, kısıt ve indeks önerileri, ORM ile saf SQL karşılaştırması, ortak CRUD sınıfı, sentetik veri ve testler için kullanıldı. Doğrulama: demo komutunda 5 kısıt ihlalinin veritabanı tarafından reddedildiği ve 19 testin geçtiği görüldü. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 4–6.

# 5. Sonraki hafta planı

- 002_kullanici.sql migration'ı: kullanıcı ve rol.

- Tuzlanmış parola hash'i.

- Giriş penceresi (frontend).

- Rol tabanlı erişim (depo / kurum).

# 6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

- python -m backend.data.kurulum --sifirla --ornek-veri → migration uygulanır, veri yüklenir.

- python -m backend.data.sorgu_ornekleri → kayıt sayıları, JOIN'li stok listesi, öncelikli bekleyen talepler, kritik stok, GROUP BY, CRUD, 5 kısıt ihlalinin reddedilmesi ve CASCADE.

- python main.py → ana paneldeki özet kartları veritabanından geliyor.

- python -m unittest → 19 test OK.

# 7. Ekler

## 7.1 Ekran görüntüleri

Şekil 1. Hafta 4 — ana panelde veritabanından gelen özet kartları

## 7.2 Veritabanı demosu çıktısı (python -m backend.data.sorgu_ornekleri)

=== 1) Tablo kayıt sayıları ===========================================

kategori            5

malzeme            12

depo                3

ihtiyac_noktasi     5

bagisci             5

bagis               6

bagis_kalemi       16

stok               16

ihtiyac_talebi     10

dagitim             4

dagitim_kalemi      6

=== 2) Merkez depo stokları (JOIN: stok + malzeme + kategori) =========

Depo: Bingöl Merkez Lojistik Deposu

Barınma  Battaniye                  400 adet

Giyim    Mont (yetişkin)            250 adet

Giyim    Çocuk giysi seti           120 paket

Gıda     Konserve                   150 koli

Gıda     Kuru gıda kolisi           280 koli

Gıda     İçme suyu (5 L)            800 adet

=== 3) Bekleyen talepler - önceliğe göre (JOIN + WHERE + ORDER BY) ====

öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Çadır (4 kişilik)       60 adet   Kısmen karşılandı

öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Battaniye              500 adet   Kısmen karşılandı

öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Kuru gıda kolisi       300 koli   Bekliyor

öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Bebek maması            60 paket  Bekliyor

öncelik 3  Kiğı Okul Toplanma Alanı   Hijyen kiti            100 paket  Bekliyor

öncelik 3  Adaklı Konteyner Kent      Uyku tulumu            150 adet   Bekliyor

öncelik 3  Adaklı Konteyner Kent      İlk yardım çantası      10 adet   Bekliyor

öncelik 2  Yedisu Mahalle Merkezi     Mont (yetişkin)         80 adet   Bekliyor

=== 4) Kritik seviyenin altındaki stoklar =============================

Solhan Ara Depo                Battaniye            0 < 75

=== 5) GROUP BY: kategori bazında toplam bağış ========================

Gıda      7 kalem  toplam   2500

Barınma   4 kalem  toplam   1030

Giyim     2 kalem  toplam    370

Hijyen    2 kalem  toplam    160

Sağlık    1 kalem  toplam     25

=== 6) CRUD (sonunda ROLLBACK yapılır) ================================

CREATE  -> id=13

READ    -> Malzeme(kategori_id=2, ad='Deneme Malzemesi', birim='adet', aciklama='', id=13)

UPDATE  -> True  aciklama='güncellendi'

DELETE  -> True  tekrar okuma: None

=== 7) Kısıtlar çalışıyor mu? =========================================

[OK] Olmayan malzemeye bağış kalemi (FOREIGN KEY): reddedildi -> FOREIGN KEY constraint failed

[OK] Negatif miktarlı talep (CHECK miktar > 0): reddedildi -> CHECK constraint failed: miktar > 0

[OK] Aynı adla ikinci kategori (UNIQUE): reddedildi -> UNIQUE constraint failed: kategori.ad

[OK] Stoğu olan malzemeyi silmek (ON DELETE RESTRICT): reddedildi -> FOREIGN KEY constraint failed

[OK] Teslim tarihi olmadan 'Teslim edildi' (tablo CHECK): reddedildi -> CHECK constraint failed: durum <> 'Teslim edildi' OR teslim_tarihi IS NOT NULL

[OK] Bağış silinince kalemleri de silindi (ON DELETE CASCADE): 2 -> 0

Demo değişiklikleri geri alındı (ROLLBACK); veritabanı değişmedi.

## 7.3 Commit bağlantıları

| Commit | Açıklama |
| --- | --- |
| 60fc2ee | backend: ilk şema migration'ı (11 tablo, FK/CHECK/UNIQUE kısıtları, indeksler) ve migration çalıştırıcısı |
| 4b83a2e | backend: CRUD repository'leri (TemelRepository, tablo repository'leri, bileşik anahtarlı StokRepository) |
| 1c6f03d | backend: KVKK uyumlu sentetik örnek veri, kurulum komutu ve sorgu/kısıt demosu |
| 909a71f | backend: panel özeti servisi (OzetServisi) |
| faddbbd | frontend: ana panelde veritabanı özet kartları; açılışta migration |
| 2cbc2e1 | test: veritabanı, CRUD, kısıt ve transaction testleri (16 test) |
| c923b57 | docs: hafta 4 veritabanı belgesi, ilerleme raporu, AI günlüğü, sözlü hazırlık, ekran görüntüleri |