T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 6 — Çekirdek Modül A: Envanter Yönetimi

| Öğrenci | İhsan Katkat |
| --- | --- |
| Numara | 251161036 |
| Proje (Kod/Ad) | P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım |
| Hafta No | 6 — Çekirdek Modül A: Envanter Yönetimi |
| Tarih | 21.10.2026 |
| Geliştirilen modül | Envanter Yönetimi |
| GitHub deposu | Backend · Frontend |
| Dal (branch) | hafta-06 (iki depoda da; main'e birleştirildi) |

# 1. Bu hafta tamamlanan işler

| Görev (haftalık plandan) | Durum | Kanıt |
| --- | --- | --- |
| Malzeme/kategori modeli | Tamam | Malzeme Tanımları sekmesi: ekle, güncelle, sil, kategori ekle/sil (yalnızca Yönetici); ad tekrarı ve birim kontrolü. |
| Giriş/çıkış | Tamam | stok_girisi, stok_cikisi, sayim_duzeltmesi; her işlem stok_hareketi tablosuna kaydediliyor (003 migration). |
| Stok seviyesi | Tamam | Stok Durumu sekmesi: miktar, kritik seviye, durum (Normal / Kritik / Tükendi), filtreler, kritik seviye ayarı. |

- Backend deposu: 003_stok_hareketi.sql (tutarlılık kısıtları, eski stoklar için açılış devri); StokHareketi, HareketTuru, StokHareketiRepository; EnvanterServisi ile 8 iş kuralı (K1–K8); panelde kritik stok sayısı Depo rolü için yalnızca kendi deposundan.

- Frontend deposu: frontend/envanter_sayfasi.py: 3 sekme ve giriş/çıkış/sayım/kritik seviye pencereleri; hatalar pencerede kırmızı gösteriliyor, pencere kapanmıyor.

- Testler: 22 yeni test (tests/test_envanter.py). Toplam 60 test, hepsi geçiyor.

- Teslim — kısa açıklama: docs/Envanter.md (veri modeli, iş kuralları, akış).

## İş kuralları

| Kod | Kural | Neden |
| --- | --- | --- |
| K1 | Stok eksiye düşemez; çıkış mevcut stoğu aşamaz. | Olmayan malzeme dağıtılamaz. |
| K2 | adet/koli/paket biriminde miktar tam sayı; kg/litre kesirli olabilir. | 2,5 battaniye olmaz, 2,5 kg pirinç olur. |
| K3 | Miktar 0'dan büyük ve en fazla 100.000; "12,5" gibi virgüllü giriş kabul edilir. | Yazım hatasıyla dev rakam girilmesin; Türkçe klavye. |
| K4 | Sayım düzeltmesinde açıklama zorunlu. | Fark (kayıp, hasar, sayım hatası) belgelenmeli. |
| K5 | Depo görevlisi yalnızca kendi deposunu görür ve değiştirir. | Sahiplik kontrolü. |
| K6 | Malzeme/kategori tanımlarını yalnızca Yönetici değiştirir. | Tüm depolar aynı kataloğu kullansın. |
| K7 | Stoğu/geçmişi olan malzemenin birimi değişmez, malzeme silinemez. | Eski miktarların anlamı bozulmasın. |
| K8 | Stok güncellemesi ve hareket kaydı tek transaction. | İkisi birlikte yazılır ya da hiçbiri. |

# 2. Haftalık kontrol kriterleri

✔  Envanter Yönetimi çalışıyor (Şekil 1, 3, 4; StokHareketiTestleri).

✔  Doğrulama ve iş kuralları uygulanıyor: K1–K8, her biri testli (Şekil 2).

✔  Önceki modüllerle tutarlı: Hafta 4 tabloları kullanıldı, yeni tablo migration ile eklendi; Hafta 5'in oturum, rol ve depo_id bilgileri kullanıldı; "stok = hareket toplamı" kuralı eski veride de sağlanıyor.

# 3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

| # | Karşılaşılan sorun | Uygulanan çözüm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hafta 5'te kurulmuş veritabanlarında stok var ama hareket kaydı yok; "stok = hareket toplamı" kuralı bozulurdu. | 003 migration'ı mevcut her stok için "Açılış" hareketi yazıyor; örnek veri de aynısını yapıyor. Testi var. |
| 2 | Python'un lower() fonksiyonu "GIDA"yı "gida" yapıyor; aynı kategori ikinci kez eklenebiliyordu (testte bulundu). | Türkçe'ye uygun tr_kucuk() karşılaştırması. |
| 3 | SQLite Türkçe alfabeyi bilmiyor; "Çadır" ve "İçme suyu" listenin sonuna düşüyordu. | tr_sirala() ile Türkçe alfabe sırası; testi var. |
| 4 | Kullanıcılar ondalıklı sayıyı virgülle yazıyor ("12,5"). | Serviste virgül noktaya çevriliyor. |
| 5 | Oturum bir işlem sırasında biterse pencere, kod hâlâ çalışırken kapanıyordu. | Kapanış after(0, destroy) ile o anki olaydan sonraya ertelendi. |

# 4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Veri modeli (hareket tablosu), doğrulama örnekleri ve refaktör önerileri için Claude kullanıldı. İş kuralları afet deposu senaryosuna göre birlikte belirlendi. Doğrulama: depo1 ve yonetici hesaplarıyla ekranlar denendi, 60 test geçti. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 10–12.

# 5. Sonraki hafta planı

- Çekirdek Modül B — Bağış Girişi ve İhtiyaç Eşleştirme ve entegrasyon.

- Bağış kaydı stoğa Envanter'in "Giriş" yolu ile yansıyacak.

- İhtiyaç talepleri ile depo stokları eşleştirilecek.

- Ara demo.

# 6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

- depo1 ile giriş → Envanter Yönetimi.

  - Depo kutusu kilitli: yalnızca kendi deposu.

  - Kuru gıda kolisi kırmızı (Kritik).

- Konserve → Stok Çıkışı → 500 → "Yetersiz stok: depoda 148 koli Konserve var…" (Şekil 2)

- Battaniye → Stok Girişi → 50 → durum çubuğunda "400 → 450".

- Sayım Düzeltmesi açıklamasız → hata; açıklamayla → kaydedilir.

- Hareket Geçmişi sekmesi: kim, ne zaman, ne kadar, neden (Şekil 3).

- yonetici ile giriş:

  - Depo seçimi açık (3 depo).

  - Malzeme Tanımları'nda yeni malzeme ekle (Şekil 4).

  - Stoğu olan malzemeyi silmeye çalış → engellenir.

- Backend deposunda python -m unittest → 60 test OK.

# 7. Ekler

## 7.1 Ekran görüntüleri

Şekil 1. Depo görevlisi: stok durumu (kritik malzeme kırmızı, depo seçimi kilitli)

Şekil 2. K1 kuralı: stoktan fazla çıkış reddediliyor, pencere açık kalıyor

Şekil 3. Hareket geçmişi: her işlemin silinmeyen kaydı

Şekil 4. Yönetici: malzeme ve kategori tanımları

## 7.2 Commit bağlantıları

Backend deposu — dal: hafta-06

| Commit | Açıklama |
| --- | --- |
| 926a439 | backend: stok hareketi şeması (003 migration), StokHareketi/HareketTuru ve repository |
| b456da0 | backend: EnvanterServisi - giriş/çıkış/sayım, 8 iş kuralı, depo sahipliği, Türkçe karşılaştırma ve sıralama |
| aa1a21f | backend: örnek veriye açılış (devir) hareketleri |
| 7a0bcc0 | test: envanter iş kuralları, yetki/sahiplik ve migration testleri (22 test) |
| 8b5bf9c | docs: hafta 6 envanter açıklaması, ilerleme raporu, sözlü hazırlık, AI günlüğü, formlar, ekran görüntüleri |

Frontend deposu — dal: hafta-06

| Commit | Açıklama |
| --- | --- |
| 5ce1efa | frontend: envanter sayfası - stok durumu, giriş/çıkış/sayım/kritik seviye pencereleri, hareket geçmişi, malzeme tanımları |
| d570153 | frontend: envanter sayfasını ana pencereye bağla; oturum bitince güvenli kapanış |
| de957ab | docs: README hafta 6 (envanter ekranı) |